Bài 5: Hệ thống mua sắm trực tuyến

Sprint:

| Sprint | Đánh giá mức độ | Time |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Đăng ký | 1 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 1 | 1 tuần |
| Xem chi tiết sản phẩm | 2 | 1 tuần |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1 | 2 tuần |
| Thanh toán | 1 | 2 tuần |
| Quản lý tài khoản cá nhân | 2 | 1 tuần |
| Xem lịch sử đặt hàng | 2 | 2 tuần |
| Đánh giá | 3 | 1 tuần |

Sprint Planning:

- Sprint: Đăng nhập

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện | FE | Trang |
| Xây dựng API đăng nhập | BE | Trang |
| Validate dữ liệu đầu vào | BE | Trang |
| Thông báo khi lỗi hoặc đăng nhập thành công | BE | Trang |
| Xử lý khi nhấn vào nút đăng nhập | BE | Trang |
| Mã hóa mật khẩu | BE | Trang |

- Sprint: Đăng ký

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện | FE | Trang |
| Xây dựng API đăng ký | BE | Trang |
| Validate: dữ liệu không trống | BE | Trang |
| Validate: dữ liệu không trùng | BE | Trang |
| Đăng ký thành công chuyển hướng sang trang đăng nhập | BE | Trang |
| Thông báo khi lỗi hoặc đăng ký thành công | BE | Trang |
| Xử lý khi nhấn vào nút đăng ký | BE | Trang |
| Mã hóa mật khẩu | BE | Trang |

- Sprint: Xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện | FE | Trang |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | BE | Trang |
| Tạo API lấy danh sách | BE | Trang |
| Dữ liệu có phân trang | BE | Trang |
| Trang danh sách có chức năng tìm sản phẩm | BE | Trang |
| Lọc sản phẩm theo điều kiện | BE | Trang |
| Hiển thị các thông báo khi xử lý dữ liệu | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |

- Sprint: Xem chi tiết sản phẩm

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Tạo API chi tiết | BE | Trang |
| Xử lý nút Mua | BE | Trang |
| Xử lý nút Thêm Giỏ hàng | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |
| Hiển thị dữ liệu chi tiết | BE | Trang |
| Xem đánh giá về sản phẩm | BE | Trang |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |

- Sprint: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |
| Tạo API thêm vào giỏ hàng | BE | Trang |
| Thêm được sản phẩm vào giỏ | BE | Trang |
| Xử lý nút tăng - giảm số lượng | BE |  |
| Test chức năng | BE | Trang |

- Sprint: Thanh toán

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |
| Tạo API đơn hàng | BE | Trang |
| Xử lý logic thanh toán ( Tính phí đơn hàng, phí vận chuyển, …) | BE | Trang |
| Phương thức thanh toán ít nhất có 2 loại ( COD và Trả qua tài khoản ngân hàng, COD là mặc định) | BE | Trang |
| Tích hợp cổng thanh toán | BE | Trang |
| Thông báo trạng thái thanh toán | BE | Trang |
| Thông báo trạng thái đơn hàng | BE | Trang |
| Lưu dữ liệu vào db | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |

- Sprint: Quản lý tài khoản cá nhân

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |
| Tạo API thông tin chi tiết | BE | Trang |
| Hiển thị thông tin chi tiết | BE | Trang |
| Tạo API sửa thông tin cá nhân | BE | Trang |
| Xử lý logic sửa thông tin | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |

- Sprint: Xem lịch sử đặt hàng

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |
| Tạo API lịch sử đặt hàng | BE | Trang |
| Hiển thị danh sách lịch sử, đơn mới nhất hiển thị đầu tiên | BE | Trang |
| Hiển thị danh sách đơn hàng theo trạng thái | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |

- Đánh giá

| Công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | FE | Trang |
| Tạo API đánh giá | BE | Trang |
| Cho phép đánh giá bằng sao | BE | Trang |
| Đánh giá được gửi ảnh hoặc video | BE | Trang |
| Tạo và đăng đánh giá | BE | Trang |
| Cho phép sửa đánh giá trong 24h | BE | Trang |
| Test chức năng | BE | Trang |

Sprint Review:

- Chuẩn bị

- Xác định Increment (Phần Tăng Trưởng): Nhóm cần xác định chính xác những công việc đã hoàn thành và những công việc chưa hoàn thành.

- Demo Script: Chuẩn bị kịch bản demo (trình diễn) sản phẩm một cách trôi chảy, tập trung vào giá trị người dùng mà chức năng mang lại.

- Mời Khách mời: Mời Product Owner, Scrum Master, đội Phát triển và các bên liên quan khác (Marketing, Kinh doanh, Người dùng cuối, v.v.).

- Cấu trúc buổi họp

| Thời Gian | Hoạt Động | Người Chủ Trì | Mục Tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 phút | Chào mừng & Mục tiêu Sprint | Scrum Master / Product Owner | Nhắc lại Mục tiêu Sprint và phạm vi công việc đã cam kết. |
| 10 phút | Nhóm trình bày những gì ĐÃ LÀM | Product Owner/Dev Team | Giải thích những PBI/Công việc đã được hoàn thành (theo DoD). |
| 20-30 phút | DEMO | Dev Team | Trình diễn trực tiếp chức năng đã hoàn thành. Tập trung vào luồng người dùng. |
| 10-15 phút | Thảo luận & Phản hồi (Feedback) | Tất cả | Khách mời trải nghiệm, đặt câu hỏi, đưa ra phản hồi về chức năng vừa demo. |
| 10 phút | Cập nhật Product Backlog | Product Owner | Thảo luận về những công việc chưa hoàn thành, các yêu cầu thay đổi từ phản hồi, và các mục tiêu cho Sprint tiếp theo. |
| 5 phút | Tổng kết | Product Owner / Scrum Master | Xác nhận các thay đổi, cảm ơn và kết thúc buổi họp. |

- Thảo luận và phản hồi

Sau mỗi demo, Product Owner sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận với các câu hỏi:

- "Chức năng này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn (người dùng cuối/khách hàng) chưa?"

- "Có điều gì cần phải thay đổi hoặc cải thiện không?"

- "Bạn có mong đợi tính năng nào khác trong luồng này không?" (Vd: Thêm chức năng vào Sprint tiếp theo).

Sprint Retrospective:

- Mục tiêu: Tạo môi trường an toàn, khuyến khích chia sẻ.

- Thu thập dữ liệu:

- Điều gì chúng ta nên làm trong Sprint tới?

- Điều gì đã làm tốt và nên duy trì?

- Điều gì đang làm lãng phí thời gian hoặc tạo ra vấn đề?

- Phân tích vấn đề đặt ra

- Giải quyết vấn đề

Daily Scrum:

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Mục đích chính | Kiểm tra tiến độ hướng tới Mục tiêu Sprint và điều chỉnh Kế hoạch Sprint nếu cần thiết. |
| Thời gian | Được giới hạn trong 15 phút. |
| Thành viên | Chỉ dành cho Nhóm Phát triển (Development Team). Product Owner và Scrum Master có thể tham gia nhưng không bắt buộc phải nói, trừ khi họ cũng là thành viên của Nhóm Phát triển. |
| Thời điểm | Diễn ra hàng ngày vào cùng một thời gian và địa điểm. |

Bài 6:

User Stories:

- Đăng ký (1)

→ Tôi là một Khách hàng mới, tôi muốn tạo tài khoản bằng email và mật khẩu để tôi có thể thực hiện giao dịch mua hàng và lưu lại thông tin cá nhân cho các lần sau.

- Đăng nhập (1)

→ Tôi là một Khách hàng hiện tại, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình một cách an toàn để tôi có thể quản lý giỏ hàng, lịch sử mua sắm và thông tin cá nhân.

- Xem chi tiết sản phẩm (2)

→ Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem đầy đủ hình ảnh, mô tả chi tiết, và các đánh giá về sản phẩm để tôi có thể đánh giá chất lượng và đưa ra quyết định mua hàng chính xác.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng  (1)

→ Tôi là một Khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể lưu lại sản phẩm quan tâm và tiếp tục mua hàng sau này.

- Thay đổi số lượng (2)

→ Tôi là một Khách hàng, tôi muốn thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng để tôi có thể điều chỉnh số lượng mua sắm theo nhu cầu thực tế trước khi thanh toán.

- Thanh toán (1)

→ Tôi là một Khách hàng, tôi muốn hoàn thành quy trình thanh toán bằng phương thức tôi chọn để tôi có thể chính thức đặt hàng và sở hữu sản phẩm.

- Theo dõi đơn hàng (3)

→ Tôi là một Khách hàng đã đặt hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái và vị trí hiện tại của đơn hàng để tôi có thể biết chính xác thời gian nhận hàng và sắp xếp lịch trình cá nhân.

- Xem lịch sử đặt hàng (3)

→ Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem lại danh sách tất cả các đơn hàng tôi đã đặt trong quá khứ để tôi có thể kiểm tra lại thông tin đơn hàng, tổng chi tiêu, và dễ dàng đặt lại các sản phẩm yêu thích.

Bài 7:

User Stories:

- Đăng ký: Tôi là một khách hàng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để tôi có thể bảo mật thông tin đặt vé và nhận các ưu đãi dành riêng.

- Đăng nhập: Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (Google/Facebook) để tôi có thể tiết kiệm thời gian đăng ký và đăng nhập.

- Xem ds phim đang chiếu: Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu để tôi có thể biết được các lựa chọn xem phim hiện có.

- Tìm kiếm phim: Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy bộ phim tôi quan tâm.

- Thông báo: Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông báo khi có lịch chiếu mới của phim tôi theo dõi để tôi có thể đặt vé ngay khi có suất chiếu sớm.

- Xem thông tin chi tiết: Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết phim (thể loại, diễn viên, tóm tắt) để tôi có thể đánh giá và quyết định xem phim.

- Chọn thời gian: Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ngày, rạp và giờ chiếu cụ thể để tôi có thể sắp xếp thời gian xem phim phù hợp,  tôi muốn chọn ghế trên sơ đồ rạp để tôi có thể đảm bảo vị trí xem phim tốt nhất cho mình.

- Thanh toán: Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng Ví điện tử (Momo/ZaloPay) để tôi có thể hoàn tất giao dịch nhanh chóng và tiện lợi.

- Quản lý thông tin cá nhân: Tôi là một khách hàng, tôi muốn sửa đổi thông tin cá nhân (tên, số điện thoại) để tôi có thể đảm bảo thông tin liên hệ của tôi luôn được cập nhật chính xác.

- Xem lịch sử đặt lịch: Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé (phim đã xem, đã hủy) để tôi có thể theo dõi chi tiêu và tra cứu thông tin đặt vé cũ.

| STT | User Story (PBI) | Ưu Tiên | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu. | Cao nhất | Cần thiết để người dùng có thể bắt đầu. |
| 2 | Tìm kiếm phim theo tên. | Cao nhất | Chức năng cốt lõi của việc tìm kiếm. |
| 3 | Đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu. | Cao | Cần thiết để mua vé. |
| 4 | Đăng nhập an toàn. | Cao |  |
| 5 | Chọn Ngày, Giờ, và Rạp. | Cao nhất | Trái tim của chức năng đặt vé. |
| 6 | Chọn Ghế trên sơ đồ rạp trực quan. | Cao | Yêu cầu phức tạp nhất về giao diện. |
| 8 | Nhận mã QR vé qua email/thông báo ứng dụng. | Cao | Cần thiết cho việc xác nhận vé. |
| 9 | Thanh toán bằng Ví điện tử ( Momo / ZaloPay ). | Trung bình | Giá trị gia tăng lớn, nhưng không phải cốt lõi. |
| 10 | Xem lại lịch sử đặt vé. | Trung bình | Cần thiết cho trải nghiệm người dùng đầy đủ. |

Bài 8:

## I. Mô Phỏng Cuộc Họp Daily Scrum (15 Phút)

Thời gian: 9:00 AM (Thứ Năm, 20/11/2025)

Địa điểm: Khu vực họp đứng (Stand-up spot)

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành luồng chi tiết sản phẩm và chức năng thêm/cập nhật giỏ hàng.

Thành viên DEV Backend: Trang, An, Khoa.

Scrum Master (SM) : Chào mọi người, chúng ta còn 6 ngày nữa là kết thúc Sprint này. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành luồng Chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng. Mời Trang bắt đầu.

### 1. Thành viên: Trang (Phụ trách API Chi tiết Sản phẩm)

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Tôi đã hoàn thành API Endpoint để lấy chi tiết sản phẩm (GET /api/products/{id}), bao gồm thông tin cơ bản và thư viện ảnh.

  - Tôi đã viết xong Unit Test cho hàm xác thực ID sản phẩm.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ bắt đầu xây dựng logic để API này trả về cả dữ liệu biến thể (Kích cỡ/Màu sắc) và trạng thái tồn kho tương ứng.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

  - Có. Tôi cần xác nhận với Product Owner về cấu trúc dữ liệu biến thể (Variants) chính xác trước khi tôi viết logic, để tránh phải làm lại.

### 2. Thành viên: An (Phụ trách API Giỏ hàng)

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Tôi đã hoàn thành API Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (POST /api/cart), xử lý logic cho người dùng đã đăng nhập.

  - Tôi đã đảm bảo rằng nếu sản phẩm đã có trong giỏ, số lượng sẽ được cập nhật.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ bắt đầu triển khai API Cập nhật số lượng (PUT /api/cart/update).

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

  - Không. Mọi thứ đang tiến triển tốt, tôi dự kiến hoàn thành công việc này sớm hơn ước tính ban đầu.

### 3. Thành viên: Khoa (Phụ trách Cơ sở dữ liệu & Tối ưu hóa)

- Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Tôi đã hoàn thành việc tối ưu hóa các truy vấn cho chức năng Xem danh sách sản phẩm (từ Sprint trước) và đã kiểm tra hiệu suất truy vấn.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị schema cơ sở dữ liệu cho việc lưu trữ Dữ liệu Biến thể/Tồn kho để hỗ trợ công việc của Trang.

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

  - Không. Tôi đã xem qua yêu cầu của Trang, tôi có thể tiến hành ngay hôm nay.

### Xử Lý Trở Ngại (5 Phút Sau Daily Scrum)

Trở ngại 1: Trang cần xác nhận cấu trúc dữ liệu biến thể từ Product Owner.

- Giải pháp của SM: Lên lịch một cuộc họp 5 phút với Trang và Product Owner ngay sau cuộc họp này.

II. Bản Báo Cáo Daily Scrum

Tên Dự án: Ứng dụng Mua sắm online

Sprint: #5 (Tập trung vào Chi tiết Sản phẩm & Giỏ hàng)

Ngày: 20/11/2025

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành luồng chi tiết sản phẩm và chức năng thêm / cập nhật giỏ hàng.

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Trở ngại (Impediment) | Hành động (SM/Team) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trang | Hoàn thành API lấy chi tiết sản phẩm (GET /api/products/{id}) và Unit Test cơ bản. | Bắt đầu xây dựng logic Biến thể (Variants) và Tồn kho cho API chi tiết sản phẩm. | Cần xác nhận cấu trúc dữ liệu biến thể (Variants) chính xác với Product Owner. | SM: Lên lịch họp 5 phút với Trang và PO ngay sau Daily Scrum để giải quyết. |
| An | Hoàn thành API Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (POST /api/cart) và logic cập nhật số lượng khi đã tồn tại. | Triển khai API Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (PUT /api/cart/update). | Không. Tiến độ tốt. | Không có. Tiếp tục công việc theo kế hoạch. |
| Khoa | Hoàn thành việc tối ưu hóa truy vấn cho API Danh sách sản phẩm (Sprint trước). | Chuẩn bị schema cơ sở dữ liệu cho việc lưu trữ Dữ liệu Biến thể/Tồn kho. | Không. | Khoa sẽ chia sẻ schema với Trang sau khi hoàn thành. |

Bài 9:

## I. Mô Phỏng Cuộc Họp Sprint Retrospective

Bối cảnh: Nhóm đã hoàn thành công việc của Sprint, nhưng có nhiều vấn đề giao tiếp giữa các thành viên (FE, BE, QA).

Vai trò tham gia:

- SM (Scrum Master): Dẫn dắt cuộc họp.

- Trang: Lập trình viên Backend (BE Dev).

- An: Lập trình viên Frontend (FE Dev).

- Khoa: Kỹ sư QA (Tester).

- Hùng: Product Owner (PO).

Thời gian: 60 phút

### 1. Bắt đầu (5 phút)

SM: Chào mọi người, chúng ta đã hoàn thành Sprint với kết quả công việc tốt, chúc mừng cả nhóm! Hôm nay chúng ta sẽ dành 60 phút để nhìn lại cách chúng ta làm việc. Hãy nhớ quy tắc: Tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cho cá nhân.

### 2. Điều Gì Đã Làm Tốt? 15 phút

SM: Điều gì đã giúp chúng ta thành công trong Sprint này mà chúng ta nên tiếp tục phát huy?

- Trang (BE): Tôi thấy việc sử dụng Swagger/Postman Collections để chia sẻ API với An rất hiệu quả. Nó giúp tôi nhanh chóng bàn giao công việc mà không cần tài liệu dài dòng.

- An (FE): Ngoài ra, tôi thấy việc Daily Scrum diễn ra đúng giờ đã giúp tôi biết tiến độ của Trang và Khoa.

- Khoa (QA): Việc sử dụng môi trường Staging/Test riêng biệt đã giúp tôi kiểm thử độc lập mà không làm gián đoạn công việc của các bạn.

3. Điều Gì Cần Cải Thiện & Nguyên Nhân? 20 phút

SM: Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào các vấn đề gây cản trở. Tôi muốn nghe từ các bạn.

- An (FE): Việc phối hợp giữa tôi và Trang gặp vấn đề ở giữa Sprint. Tôi phải chờ API của Trang hoàn thành, nhưng khi có lỗi, tôi không biết nên liên hệ với Trang hay Khoa trước.

- Trang (BE): Tôi thấy rằng thông báo lỗi API của tôi không đủ chi tiết, dẫn đến việc An phải tốn thời gian hỏi đi hỏi lại tôi qua Slack.

- Khoa (QA): Tài liệu hướng dẫn kiểm thử (Test Case) của tôi thường bị bỏ qua. Tôi đã phải tạo lại nhiều lỗi mà lẽ ra có thể tránh được nếu các bạn đọc nó trước khi bàn giao.

- Hùng (PO): Tôi thấy việc ước tính công việc của chúng ta chưa chính xác. Chúng ta đã hoàn thành, nhưng 2/5 PBI bị trễ hơn dự kiến.

SM (Phân tích nguyên nhân): Chúng ta có 3 vấn đề chính:

1) Thiếu chi tiết trong thông báo lỗi/API.

2) Thiếu quy trình khi bàn giao công việc cho QA.

3) Ước tính chưa chính xác.

### 4. Đề Xuất Cải Tiến - 15 phút

SM: Chúng ta sẽ chọn 2 hành động cụ thể để thực hiện ngay trong Sprint tới.

- Đề xuất 1 (Giải quyết vấn đề giao tiếp API): Trang sẽ bổ sung mô tả lỗi và ví dụ response cụ thể vào tài liệu Postman/Swagger trước khi bàn giao API.

- Đề xuất 2 (Giải quyết vấn đề QA): An và Trang phải có một buổi mini-meeting 5 phút với Khoa trước khi gộp code vào môi trường Staging, để Khoa biết rõ những gì đã thay đổi.

- Đề xuất 3 (Giải quyết vấn đề Ước tính): Hùng (PO) và cả nhóm DEV sẽ dành thêm 15 phút trong Sprint Planning để rà soát tiêu chí 'Done' của mỗi PBI, thay vì chỉ ước tính Story Point.

II. Báo Cáo Sprint Retrospective

Tên Dự án: Hệ thống mua sắm online

Sprint: #5 (Tập trung vào Chi tiết Sản phẩm & Giỏ hàng)

Ngày Họp: 20/11/2025

Người Dẫn dắt: SM

Người Tham dự: Trang (BE), An (FE), Khoa (QA), Hùng (PO).

1. Tiếp Tục Làm (Continue Doing)

Những yếu tố / quy trình đã làm tốt và cần được duy trì:

- Sử dụng Công cụ: Việc sử dụng Postman/Swagger để chia sẻ API giữa BE và FE rất hiệu quả, giúp Trang và An tiết kiệm thời gian viết tài liệu.

- Tính kỷ luật: Daily Scrum diễn ra đúng giờ (15 phút), giúp duy trì nhịp độ và nhận biết trở ngại sớm.

- Môi trường Kiểm thử: Việc sử dụng môi trường Staging riêng biệt đã giúp QA làm việc hiệu quả và không làm gián đoạn công việc DEV.

### 2. Ngừng Làm (Stop Doing) & Vấn Đề

Những vấn đề đã xảy ra và cần thay đổi:

| Vấn đề Phát sinh | Nguyên nhân(5 Whys) |
| --- | --- |
| Giao tiếp API kém hiệu quả: An (FE) phải hỏi Trang (BE) nhiều lần về lỗi API. | Thiếu chi tiết trong Tài liệu: API lỗi trả về thông báo chung chung, không có ví dụ response lỗi cụ thể. |
| Bỏ qua quy trình QA: Code được bàn giao cho Khoa (QA) mà không có thông báo chính thức. | Thiếu nghi thức Bàn giao: Không có quy trình "chính thức" để chuyển từ DEV sang QA, dẫn đến việc QA phải tự mò và đôi khi kiểm thử sai phiên bản. |
| Ước tính công việc không chính xác: 2/5 PBI bị trễ hơn dự kiến (ví dụ: chức năng Giỏ hàng). | Đánh giá thấp độ phức tạp: Nhóm DEV không dành đủ thời gian để thảo luận về "Định nghĩa Hoàn thành" (DoD) của PBI trước khi ước tính. |

### 3. Hành Động Cải Tiến (Start Doing)

Nhóm cam kết thực hiện 2 hành động cụ thể sau trong Sprint tiếp theo:

| Hành động Cải tiến (Action Item) | Người Chịu Trách Nhiệm | Thời hạn (Sprint tiếp theo) |
| --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn hóa Lỗi API: Trang (BE) và An (FE) sẽ thống nhất một cấu trúc phản hồi lỗi chuẩn, và Trang phải cung cấp ví dụ response lỗi chi tiết trong Postman trước khi bàn giao. | Trang (BE) | Ngay lập tức |
| 2. Cải thiện Ước tính: Dành thêm 15 phút trong Sprint Planning để rà soát và viết rõ ràng Tiêu chí 'Done' cho các PBI có độ phức tạp cao (>=5 Story Points) trước khi ước tính. | Hùng (PO) & Toàn bộ Team DEV | Bắt đầu từ Sprint tiếp theo |

Kết luận: Buổi họp đã xác định thành công các điểm yếu trong giao tiếp và ước tính. Nhóm đã cam kết thực hiện hai hành động cải tiến cốt lõi để nâng cao hiệu suất làm việc trong Sprint tiếp theo.

Bài 10:

## I. Mô Phỏng Cuộc Họp Sprint Planning

Thời gian: 4 tiếng (Giả định) Nhóm Phát triển:

- Trang: Backend (BE Dev)

- An: Frontend (FE Dev)

- Khoa: Fullstack (FS Dev)

- Hùng: QA (Tester/Hỗ trợ tài liệu)

### 1. Xác Định Mục Tiêu Sprint (Sprint Goal)

Sprint Goal: "Hoàn thành chức năng Xem Danh sách Sản phẩm và Xem Chi tiết Sản phẩm cơ bản, cho phép người dùng xem, tìm kiếm và đánh giá các sản phẩm hiện có."

### 2. Chọn User Stories (Sprint Backlog Items)

Nhóm đã thống nhất chọn 3 User Stories sau từ Product Backlog để đạt được Sprint Goal:

| User Story | Mô tả (Phiên bản 1 câu) | Ước lượng (Story Points) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để tôi có thể khám phá các mặt hàng có sẵn. | 5 |
| US-02 | Tôi là một Khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món hàng tôi quan tâm. | 8 |
| US-03 | Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm để tôi có thể đánh giá chất lượng và đưa ra quyết định mua hàng. | 5 |

### 3.  Lập Kế Hoạch & Phân Công Công Việc (Task Breakdown & Estimation)

Nhóm đã chia nhỏ các User Stories thành các nhiệm vụ kỹ thuật và ước lượng thời gian (tổng cộng 80 giờ làm việc trong 2 tuần cho mỗi Dev = 640 h).

#### A. US-01: Xem Danh sách Sản phẩm (16 Giờ)

| Công việc | Phụ trách | Ước lượng (Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng API lấy danh sách sản phẩm cơ bản (Pagination). | Trang (BE) | 8 |
| Tạo Component Product Card (Tên, Giá, Ảnh). | An (FE) | 4 |
| Hiển thị danh sách sản phẩm và xử lý trạng thái Loading. | An (FE) | 4 |
| Tổng: |  | 16 Giờ |

B. US-02: Tìm kiếm Sản phẩm (40 Giờ)

| Công việc | Phụ trách | Ước lượng (Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp logic Tìm kiếm theo tên vào API danh sách. | Trang (BE) | 16 |
| Xây dựng giao diện thanh tìm kiếm và xử lý sự kiện gõ phím. | An (FE) | 8 |
| Tạo API Lọc sản phẩm theo Danh mục (Ví dụ: 1 cấp). | Khoa (FS) | 8 |
| Xây dựng Component bộ lọc/sidebar và xử lý trạng thái lọc. | Khoa (FS) | 8 |
| Tổng: |  | 40 Giờ |

C. US-03: Xem Chi tiết Sản phẩm (32 Giờ)

| Công việc | Phụ trách | Ước lượng (Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng API lấy dữ liệu Chi tiết Sản phẩm (GET /api/products/{id}). | Trang (BE) | 8 |
| Thiết kế Layout trang chi tiết sản phẩm. | An (FE) | 8 |
| Hiển thị Thông tin chi tiết, Mô tả, và Thư viện ảnh. | An (FE) | 8 |
| Viết và thực hiện Test Cases cho 3 US trên. | Hùng (QA) | 8 |
| Tổng: |  | 32 Giờ |

4. Kiểm Tra Tổng Kết (Hợp lệ hóa)

- Tổng số công việc: 16 + 40 + 32 = 88 giờ.

- Tổng Sẵn có của nhóm DEV (FE, BE, FS): 3 thành viên * 80 giờ/người = 240 giờ.

- Tổng Sẵn có của QA: 1 thành viên * 80 giờ/người = 80 giờ (Hùng sẽ hỗ trợ thêm các công việc nhỏ nếu cần).

- Kết luận: Tổng thời gian ước lượng (88 giờ) là khả thi so với nguồn lực sẵn có (240 giờ của DEV, chưa kể QA). Sprint Backlog được xác nhận.

## II. Báo Cáo Sprint Planning

### Báo Cáo Sprint Planning

Dự án: Ứng dụng Mua sắm Trực tuyến

Sprint: #2 Xem sản phẩm & chi tiết

Thời gian Sprint: 2 tuần

Ngày Bắt đầu: 20/11/2025

Ngày Kết thúc: 03/12/2025

| Vai Trò | Tên Thành Viên | Phụ trách Chính |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | [Tên của bạn] | Quản lý quy trình |
| Backend Dev | Trang | API và Logic dữ liệu |
| Frontend Dev | An | Giao diện người dùng |
| Fullstack Dev | Khoa | Lọc/Phân trang và Tích hợp |
| QA/Tester | Hùng | Kiểm thử và Tài liệu |

### Mục Tiêu Sprint (Sprint Goal)

"Hoàn thành chức năng Xem Danh sách Sản phẩm và Xem Chi tiết Sản phẩm cơ bản, cho phép người dùng xem, tìm kiếm và đánh giá các sản phẩm hiện có."

### Sprint Backlog (Tổng quan)

| User Story | Ước lượng (Story Points) | Tổng thời gian (Giờ) | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01: Xem Danh sách Sản phẩm | 5 | 16 | Trang, An |
| US-02: Tìm kiếm Sản phẩm | 8 | 40 | Trang, An, Khoa |
| US-03: Xem Chi tiết Sản phẩm | 5 | 32 | Trang, An, Hùng |
| TỔNG CỘNG | 18 | 88 Giờ |  |

- Phân Công Chi Tiết & Ước lượng Thời gian

| ID | Công Việc (Task) | Phụ trách | Ước lượng (Giờ) | US Liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Xây dựng API lấy danh sách sản phẩm (Pagination) | Trang | 8 | US-01 |
| T2 | Tạo Component Product Card và xử lý hiển thị danh sách | An | 8 | US-01 |
| T3 | Tích hợp logic Tìm kiếm theo tên vào API danh sách | Trang | 16 | US-02 |
| T4 | Xây dựng giao diện thanh tìm kiếm và xử lý sự kiện | An | 8 | US-02 |
| T5 | Tạo API Lọc sản phẩm theo Danh mục | Khoa | 8 | US-02 |
| T6 | Xây dựng Component bộ lọc/sidebar và xử lý lọc | Khoa | 8 | US-02 |
| T7 | Xây dựng API lấy dữ liệu Chi tiết Sản phẩm | Trang | 8 | US-03 |
| T8 | Thiết kế Layout và hiển thị thông tin Chi tiết Sản phẩm | An | 16 | US-03 |
| T9 | Viết và thực hiện Test Cases cho US-01, US-02, US-03 | Hùng | 8 | US-01/02/03 |
| TỔNG |  |  | 88 Giờ |  |

- Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done - DoD)

Mọi công việc chỉ được coi là "Hoàn thành" khi:

- Đã triển khai và hoạt động đúng theo User Story.

- Đã được Code Review bởi ít nhất một thành viên khác.

- Đã vượt qua Test Cases của Hùng (QA).

- Mã đã được gộp vào nhánh chính và triển khai lên môi trường Staging.